作業明細書

# 健康増進プログラム技術支援

# 第一生命保険株式会社　御中

# 日本マイクロソフト株式会社

# エンタープライズ＆パートナーサービス統括本部

# 山本　高士

takashy@microsoft.com

2016年11月9日

# 目次

1	はじめに	3

2	プロジェクトの目的とスコープ（支援作業範囲）	3

2.1	目的	3

2.2	スコープ（支援作業範囲）に含まれる領域	3

2.3	スコープ（支援作業範囲）外の領域	3

3	プロジェクトのアプローチ、期間、作成支援対象資料	4

3.1	アプローチ	4

3.2	スケジュール	5

3.3	主な作成支援対象資料	5

3.3.1	プロジェクトの主な作成支援対象資料	5

3.4	プロジェクト管理のアプローチ	5

3.4.1	コミュニケーション プラン	5

3.4.2	問題 / リスク管理の手続き	6

3.4.3	変更管理の手続き	6

3.5	プロジェクトの完了	6

3.5.1	契約解除手数料	7

4	プロジェクトの構成とスタッフィング	8

4.1	プロジェクトの組織構造	8

4.2	プロジェクトの役割と責務	8

5	貴社の一般的な責務とプロジェクトの前提条件	10

5.1	貴社の一般的な責務	10

5.2	プロジェクトの前提条件	10

6	別紙	12

別紙 1  	変更依頼書	12

別紙 2  	作業完了報告書	12

1	はじめに

この「作業明細書」 (SOW： Statement of Work) および付属資料 (別紙、付録、スケジュール、添付書類など) は、第一生命保険株式会社(「貴社」) と 日本マイクロソフト株式会社 (「マイクロソフト」、「当社」) との間で締結され、2016年X月X日付けの「マイクロソフトコンサルティングサービス契約書」 (WO: Work Order) JAXXXXXX (その条項は、本書の一部として適用されます。) に基づいて作成されたものです。この作業明細書と「マイクロソフトコンサルティングサービス契約書」の一式をもち、このプロジェクトの支援作業範囲、サービス、支援対象と想定される成果物の総合基準とします。この文書に対する変更はすべて、以下に規定する「変更管理の手続き」に従って進める必要があります。本書に別段の定めのない用語については、「マイクロソフトコンサルティングサービス契約書」に記載する意味を有します。

2	プロジェクトの目的とスコープ（支援作業範囲）

- 2.1	目的

本プロジェクトは、貴社が実施中の健康増進プログラムに関して、2016年11月18日（ご契約締結日）～2016年12月31日の期間、技術支援を行うことを目的といたします。

- 2.2	スコープ（支援作業範囲）に含まれる領域

当社は、次の範囲でサービス（以下、「本サービス」）を提供するものとします。

| 作業分類 | 当社作業内容 |
| --- | --- |
| １. プロジェクト支援 | 貴社プロジェクトの遂行にあたり、当社から見て指摘・改善が必要と判断した、プロジェクト進行および実装方針に関して指摘を行い、プロジェクトのリスクを下げる活動を行います。 |
| ２. Azureインフラ構成支援 | 貴社プロジェクトで検討されるAzureのインフラ構成に関しての技術支援を行います。 |
| ３．技術支援 | 他社成果物に対する第三者的な立場でのテクニカルレビュー、Azure上での開発における技術フィージビリティ調査、方式検討支援などの技術支援を実施します。 |

- 2.3	スコープ（支援作業範囲）外の領域

以下の作業は「スコープ（作業範囲）外の領域」であり、これらの作業は貴社にて実施頂くものとします。

- プロジェクト全体の管理(マスタースケジュールや全体WBSの作成・管理、変更・課題・リスク管理、他ベンダーの管理、全体意思決定)

- 業務要件定義、所管部門ヒアリング

- 対象システム以外のシステムに対する技術評価支援

- ベンダー採用の製品、パッケージ、ツールに関する技術支援

上記「スコープ（支援作業範囲）に含まれる領域」に挙げられていない事項は、本作業明細書において「スコープ（支援作業範囲）外の領域」であるものとみなされます。

3	プロジェクトのアプローチ、期間、作成支援対象資料

- 3.1	アプローチ

本プロジェクトの作業は以下のアプローチに基づいて実施いたします。

- 当社は本サービス内で実施予定の作業内容について、作業項目を詳細化し予定開始日・終了日を設定したWBSを作成します。

- WBS記載の内容（作業項目及びスケジュール）について貴社と確認を行い合意した内容で作業を進めます。

- 作成支援対象資料のフォーマット、記載内容、記載レベルについて当社は作業開始前にサンプルを提示し貴社と確認・合意を行います。

- 3.2	スケジュール

本サービスの提供期間は以下のとおりです。

本サービスの提供期間：2016年11月18日（ご契約締結日）～2016年12月31日

作業を進める上での詳細スケジュールについては、WBSを作成し、貴社と確認を行い合意するものとします。

また定期/不定期の打ち合わせに関しては個別に調整、合意するものとします。

- 3.3	主な作成支援対象資料

- 3.3.1	プロジェクトの主な作成支援対象資料

次に、この作業明細書の範囲で提供される主なプロジェクトの作成支援対象資料を示します。尚、当社は以下の作成支援対象資料の作成を支援するために本サービスの提供を行いますが、完成を約束するものではありません。当該作成支援対象資料は、当社から貴社への提供をもって受入とします。

- 技術質問に関する回答書

- 3.4	プロジェクト管理のアプローチ

- 3.4.1	コミュニケーション プラン

プロジェクトの進行中は、円滑なコミュニケーションを図るために正式の手段が採用されます。

- 当社 の プロジェクト マネージャーは、当社作業のステータスレポートをまとめます。

- 全体的な状況、プロジェクトスケジュール、 レポートに挙げられた未解決の問題点などを話し合うため、ミーティングを行う予定です。

プロジェクトの進行中は、円滑なコミュニケーションを図るために以下の会議を実施（開催もしくは参加）します。

| 会議名 | 頻度 | 出席者 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 週次定例会議 | 週１回 １時間程度 | 貴社 当社 (PM,コンサルタント) | ・プロジェクト全体の進捗状況報告 ・課題の発生 / 解消状況の共有 ・プロジェクト推進上の重要課題 / リスクにかかる対応方針の決定 |
| その他検討会議 | 適宜 | 貴社 当社 (PM,コンサルタント、アーキテクト) | ・プロジェクト作業実施のために必要な会議を適宜開催します。 |

- 3.4.2	問題 / リスク管理の手続き

プロジェクト の問題点とリスクに対応するため、次に示す基本手順が採用されます。

- 特定し、文書としてまとめる

- 影響を推測し、優先度を決定する

- 責務を割り当てる

- 進捗状況を監視し、報告する

- 問題の解決を伝達する

プロジェクトの問題点とリスクに関する検討および調整作業は、週次定例会にて行うものとします。

- 3.4.3	変更管理の手続き

プロジェクト期間中は、書面において、本作業明細書 に定義されたサービスへの追加、削除、修正を要求できます (以下「変更依頼」)。

すべての変更依頼については、その依頼者を問わず、当社が貴社に当社標準の変更依頼フォームを提出します。このフォームには、プロジェクト範囲、スケジュール、料金、費用の変更など、プロジェクトの変更提案が記載されています。

貴社からのすべての変更要求については、提案された変更内容を当社が調査して文書化し、変更要求の受領後 5 営業日以降に変更依頼フォームを準備するものとします。

変更依頼フォームを受領してから 3 営業日以内に、変更依頼フォームに署名して返却することで、提案された変更が承認されたことになります。上記の期間内に、貴社が変更依頼フォームに署名して返却しない場合、変更依頼は却下されたものと見なされ、当社は提案された変更を実施しません。

本セクションのプロセスに従って変更の依頼および承認が行われない場合、本プロジェクトは変更されません。両社から任命されたプロジェクト マネージャーによって変更依頼フォームが承認および署名されるまで、当社は提案されたいかなる変更に関しても、作業を実行または開始する義務を負わないものとします。

当社の裁量により、貴社主導の変更依頼を調査および文書化する時間については、プロジェクト 個別契約書に規定された標準料金に従って課金されます。

- 3.5	プロジェクトの完了

プロジェクト は以下のうちいずれかが行われた時点で、完了したと見なされます。

a.	本作業明細書で規定されたサービス提供期間が終了すること。

b.	「マイクロソフトコンサルティングサービス契約書」および本作業明細書で規定された支援サービスが終了すること。

ｃ.	基本契約の規定により、この契約が終了すること。

- 3.5.1	契約解除手数料

当社が貴社の重大な契約違反または不履行を事由に本個別契約書の解除権を行使する場合、または貴社が本個別契約書を理由なく解除する場合、当社が行ったサービスに関して貴社が当社に支払うべき債務および契約解除前に発生した費用には、以下が含まれます。

a.	請求済であるが、未払いの金額

b.	契約の解除日までに行われたサービスの料金で、当社が公表している現行の時間レートに基づく請求を行っていないもの。

c.	当社に請求された下請業者の解約・解除手数料（当社が第三者から提供を受け、解除日現在に貴社に未納品である製品およびサービスの費用を含む）。

d.	当社および当社の下請業者の従業員を貴社の作業場所内外に移動させるための費用。

4	プロジェクトの構成とスタッフィング

- 4.1	プロジェクトの組織構造

このセクションでは、プロジェクト の全体的な組織構造、従属関係、プロジェクト内の主な役割と責務について述べます。

- 4.2	プロジェクトの役割と責務

このセクションでは、プロジェクトの主要な役割と責務の概要を示します。

当社の担当者は、ご契約締結前またはご契約期間中に、当社の都合により変更される可能性があることにご留意願います。

|  | 役割 | 担当者名 | 責務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 貴社 | プロジェクト責任者 | 由水様 | 健康増進プログラムの進捗・品質・納期について責任を負う。 |
|  | プロジェクトチーム | ― | 健康増進プログラムの推進を行う。当社が作業を行うにあたり、必要となる指示・支援、貴社内及び各担当ベンダーとの調整を実施いただく。 |
|  | インフラベンダー様 アプリケーション開発ベンダー様 | ― | 健康増進プログラムのシステム構築を担当されるベンダー各社。 |
| 当社 | 業務統括責任者 | 山本 高士 | プロジェクトマネージャーと共に、当社担当作業に関するプロジェクト管理作業全般を担当する。 現場で調整困難な課題について、貴社プロジェクト責任者との調整を行う。 |
|  | プロジェクトマネージャー | 田中 秀忠 | 当社プロジェクトマネージャーとして、当社担当作業に関するプロジェクト管理作業全般を担当する。 |
|  | アーキテクト | 担当アーキテクト（TBA） | 技術面全般の当社内方針決定、 また、貴社技術意思決定のサポートを行う。 |
|  | メンバー | 担当コンサルタント（TBA） | 専門領域についての技術支援全般を担当する。 |

5	貴社の一般的な責務とプロジェクトの前提条件

- 5.1	貴社の一般的な責務

当社のサービス提供には、サービスのあらゆる局面における貴社の関与、必要に応じて的確でかつ十分な情報を提供すること、本書において特定される責務を適時に効率良く完了すること、前提条件を満たしているかどうか (的確さと完全度)、貴社マネジメント (業務管理者) が適時に意思決定と承認を行うことなどを必要とします。「アプローチ」セクションにおいて特定される貴社のアクティビティに加えて、貴社は、タスクの実施、要員の用意、リソースの提供に当たる (すなわち以下に示す責務を引き受ける) ものとします。

- プロジェクトに関わるプロジェクト マネージャーを提供する。この貴社代表者は以下の責務を担います。

  - 予定どおりにプロジェクトを進めるよう、当社プロジェクト マネージャーと協力して作業を進める。

  - プロジェクトの計画、スケジュールなどを管理する。

  - 日常の主要な意思決定を下し、総括的窓口となる。

- 必要に応じ、現在の貴社システムに精通したリソースを提供する。

- 必要に応じ、作業サイトへのアクセス権と、貴社システムへのログイン権およびパスワードを提供する。

- 必要に応じ(あるいは当社の事前助言に即して) 他のマテリアル (用具・機器) やリソースへのアクセス権を提供する。

- 当社が管理していないベンダーの管理責任を担う。

- 割り当てられたタスクを 当社が実施する上で必要なあらゆるツールおよびサード パーティ製品に適切なライセンスでアクセスできるように準備する。

この作業明細書および該当する個別契約書に従ってサービスを実施するに当たり、当社は貴社の プロジェクトマネージャー (または プロジェクトマネージャーによって特定される他のスタッフ) が当社に提供するあらゆる情報 (指示、許可、承認など) を拠り所とします。

- 5.2	プロジェクトの前提条件

この プロジェクト のサービス、料金、および作成支援物の引き渡しスケジュールは、以下に示す前提条件に基づくものとします。

- 3.2 スケジュール で示した本サービスの提供期間内に、当社の作業が遅延なく進められることを前提とします。当社の責によらない遅延が発生した場合は、作業期間の変更、作成支援対象資料の内容変更、作成支援対象資料の削除、契約金額いずれかまたは全てについて再見積もりをさせて頂きます。

- 前提条件または作業項目見直しが必要となった場合、変更管理プロセスの後、作業スケジュール見直しを含む再見積もりをさせて頂きます。

- 会議の開催頻度、時間およびその準備作業が「3.4.1 コミュニケーションプラン」で示したものを上回ることとなった場合、当社メンバーの会議出席頻度や、その他の作業項目の見直しを実施させて頂きます。

- 本サービスには、当社プレミアサポートの費用は含まれておりません。 当社プレミアサポート支援が必要な場合、貴社プロジェクトマネージャーと協議の上、貴社ご契約のプレミアサポートサービスの利用をお願いいたします。

- 本サービスには以下の項目は含まれておりません。

  - 機器の設置および移設、設備工事、回線工事、各種申請業務およびその代行行為

  - サードパーティー製製品を含んだ新規での運用設計

  - ヘルプデスクを含め、システム全体保守に関係する内容・ご契約

  - 本作業範囲外の機器・システムに関する直接的または間接的作業、調査および調査に基づく助言

  - その他明示されていない作業およびその代行行為

  - ネットワーク敷設、ネットワーク機器(ファイアウォール、プロキシサーバ、ルータ等)の設定変更作業

- プロジェクト作業実施場所は、当社／協力会社オフィスおよび貴社日比谷本社とします。

- 貴社日比谷本社におけるプロジェクトルームおよび業務遂行に必要な設備（コピー機、プリンター等）は貴社にて提供していただく前提とします。また、プロジェクトルームは効率的なコミュニケーションが必要なため、メンバーは一か所に集まれることを前提とします。

- 当社内で作成したドキュメントの貴社オフィス内開発ネットワークへの転送をお願いする場合があります。その際はご協力をお願いいたします。

- プロジェクト期間中は貴社提供の開発環境以外に、当社リソースを活発に利用する必要があります。そのため当社端末の持ち込みと一般モバイル回線でのネットワークが利用できることを前提とします（貴社ネットワークとは別のため貴社情報にはアクセス不可）。

- 本契約は固定金額準委任を前提としています。そのため当社は作成支援対象資料について完成責任および、また瑕疵担保保障を負わないものとします。

6	別紙

- 別紙 1  	変更依頼書

- 別紙 2  	作業完了報告書